Отлично. Ниже представлена расширенная инженерная Roadmap, включающая:

- 🔹 Цель каждого этапа

- ✅ Критерии готовности (Definition of Done, DoD)

- 🔬 Механизмы проверки

- 🔄 Связь с предыдущими/последующими этапами

# 🧭 Инженерная Roadmap: EcoBot Web3 MVP

## ### 🧱 Этап 0: Рефакторинг архитектуры MVP

🎯 Цель: избавиться от скриптовой архитектуры и заложить основу слоистой структуры (UI ↔ Services ↔ Repos ↔ Infra).

### 🔧 Технические задачи:

- Переименование registre_wallet.py → register_wallet.py

- Удаление tets.py

- Введение services/, repositories/, config.py, constants.py

- Telegram-команды → из bot.py → вызывают wallet_service.py, transfer_service.py

### ✅ Критерии готовности (DoD):

- Все бизнес-функции инкапсулированы в services/, Telegram работает через thin-layer handlers

- bot.py содержит только регистрацию хендлеров и запуск

- Конфигурации не захардкожены (используется config.py)

- Импорт работает без circular dependencies

### 🔬 Проверка:

- Проверка импорта всех модулей

- python bot.py запускается без ошибок

- register_wallet() вызывается из сервиса, а не напрямую

## ### 🔐 Этап 1: Безопасность и приватные ключи

🎯 Цель: исключить риски утечки приватных ключей и повысить доверие к проекту.

### 🔧 Технические задачи:

- Хранение приватных ключей в зашифрованном виде (cryptography.Fernet)

- Конфигурация KEY_ENCRYPTION_SECRET в .env

- Генерация ETH-адреса через eth_account.Account.create(), сохранение приватного ключа

- Вынести KeyVault модуль

### ✅ Критерии готовности (DoD):

- .env содержит только зашифрованные ключи

- В коде нет упоминания PRIVATE_KEY в открытом виде

- KeyVault.get_private_key() принимает telegram_id и возвращает расшифрованный ключ

- Позитивный и негативный unit-тесты KeyVault

### 🔬 Проверка:

- Юнит-тест: шифрование/дешифрование ключа

- Ручной smoke-тест: wallet → send работает с новым ключом

## ### 🧪 Этап 2: Покрытие тестами и автоматизация

🎯 Цель: верифицируемость и готовность к CI/CD.

### 🔧 Технические задачи:

- Введение структуры tests/

- Модульные тесты register_wallet(), send_polygon(), KeyVault

- Поддержка SQLite in-memory

- Настройка GitHub Actions: pytest, flake8, black, mypy

### ✅ Критерии готовности (DoD):

- Не менее 80% покрытия ядра (services/, repos/)

- Все тесты запускаются через CI без ошибок

- Нефункциональный тест: отказ RPC → логгируется корректно

- Test: wallet → wallet again → возвращается одна и та же пара

### 🔬 Проверка:

- pytest --cov=services/ ≥ 80%

- Проверка CI-пайплайна: green build

## ### 🏗 Этап 3: Расширение базы и миграции

🎯 Цель: подготовка к будущему функционалу (eco_balance, XP, recycle, DAO и т.д.)

### 🔧 Технические задачи:

- Добавление eco_balance, plastic_total, xp, level в БД

- Внедрение SQLAlchemy или SQLModel

- Настройка Alembic

- Вынесение всех SQL-запросов в repositories/

### ✅ Критерии готовности (DoD):

- Таблица users расширена

- Есть таблицы eco_transactions, achievements

- Миграции работают (upgrade/downgrade)

- Все доступы к БД инкапсулированы через DAO-слой

### 🔬 Проверка:

- Alembic revision --autogenerate создаёт миграцию без ошибок

- CRUD-тест eco_balance проходит

## ### 🧩 Этап 4: Расширение функционала Telegram

🎯 Цель: реализация механик "пластик → токен → прокачка"

### 🔧 Технические задачи:

- /recycle <кг> начисляет ECO

- /balance, /profile, /achievements, /sendeco, /eco_history

- XP и уровни: авторасчет по весу

- NFT-заглушки: url + type + мета

- Сервис GamificationService

### ✅ Критерии готовности (DoD):

- /recycle → увеличивает eco_balance и plastic_total

- /profile → ASCII-индикатор уровня

- /sendeco <id> <amount> → запись в eco_transactions

- /achievements → возвращает хотя бы 1 достижение при 100 ECO

### 🔬 Проверка:

- Интеграционный тест: /recycle, /balance, /sendeco, /eco_history

- Проверка: один и тот же пользователь получает уровни

## ### 💼 Этап 5: Админ-интерфейс и аналитика

🎯 Цель: наблюдаемость, отчётность, демонстрация инвесторам

### 🔧 Технические задачи:

- /admin Telegram-интерфейс или Flask Dashboard

- Метрики: кол-во пользователей, переработано, кол-во ECO, XP, топ-лидерборд

- Экспорт CSV и HTML

### ✅ Критерии готовности (DoD):

- Команда /admin требует Telegram ID администратора

- Дашборд отображает статистику минимум по 5 параметрам

- Есть команда /top10 для Telegram

### 🔬 Проверка:

- Мануальное тестирование в Telegram /admin

- Проверка ролей (админ ≠ пользователь)

## ### 🧠 Этап 6: Продуктовая готовность и mock-токеномика

🎯 Цель: сформировать видимость готового продукта для demo/инвесторов.

### 🔧 Технические задачи:

- ECO-токен как mock ERC-20 (без смарт-контракта)

- Файл eco_model.json — конфигурация наград, уровней, достижений

- DAO — как mock UI (голосования невалидные)

### ✅ Критерии готовности (DoD):

- Вся логика токена — в локальных записях

- XP / ECO / уровни — из eco_model.json

- Есть /vote с выбором заглушек

### 🔬 Проверка:

- Проверка отображения токенов, начислений

- Отчёт: прогресс пользователя за N дней

## 📊 Визуальная зависимость этапов

Этап 0 ──► Этап 1 ─┐

├──► Этап 2 ──► Этап 3 ──► Этап 4 ──► Этап 5 ──► Этап 6

(структура)   (ключи)    (тесты)     (данные)     (геймфичи)   (интерфейс)   (макет продукта)

Хочешь, я подготовлю табличный Excel-шаблон или диаграмму Gantt для этой Roadmap?